# Plan de Gestión para la Estabilidad

Empresa: Magic Leaf Studios

Producto: BREAKTHROUGH

País: Bolivia

Versión: 1.0 · Septiembre de 2026

# 1. Propósito

Establecer cómo Magic Leaf Studios mantendrá la continuidad del emprendimiento mediante ventas planificadas, control de caja, metas mensuales y decisiones basadas en indicadores.

El plan utiliza como referencia el ciclo de mejora continua de NB/ISO 9001:2015, las buenas prácticas de gestión de proyectos de ISO/IEC/IEEE 16326 y los controles documentados de gestión de riesgos.

# 2. Restricción financiera

El presupuesto máximo para crear la empresa es de 15.000 Bs. Este monto se destina únicamente a la compra inicial de cuatro laptops:

| Concepto | Cantidad | Precio unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Laptop de trabajo | 4 | 3.750 Bs | 15.000 Bs |

No se presupuestan internet, oficina, electricidad ni otros servicios porque están incluidos en el espacio de coworking.

Los salarios y cargas sociales son costos mensuales de operación; no forman parte de la inversión inicial de 15.000 Bs.

# 3. Objetivos de estabilidad

Mantener la inversión inicial en 15.000 Bs o menos.

Alcanzar al menos **503 unidades vendidas por mes** para cubrir el costo operativo estimado.

Mantener un flujo de caja proyectado para tres meses.

No asumir nuevas suscripciones o servicios pagados durante la etapa inicial.

Reinvertir únicamente una parte de la utilidad después de superar el punto de equilibrio.

# 4. Modelo de ventas

| Supuesto | Valor |
| --- | --- |
| Precio de venta estimado | 80 Bs |
| Comisión de plataforma | 30% |
| Ingreso neto por unidad | 56 Bs |
| Costo operativo mensual estimado | 28.161,10 Bs |
| Punto de equilibrio | 503 unidades/mes |

La primera meta comercial es llegar al punto de equilibrio. La segunda es mantener ventas superiores a 600 unidades mensuales durante tres meses consecutivos antes de ampliar gastos.

# 5. Escalera de estabilidad

| Nivel | Condición | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Rojo | Menos de 503 unidades/mes | Congelar gastos, revisar producto y reforzar promoción orgánica. |
| Amarillo | 503 a 599 unidades/mes | Mantener operación sin nuevas compras y corregir el plan de ventas. |
| Verde | 600 o más unidades/mes durante 3 meses | Crear reserva y evaluar reinversión controlada. |
| Expansión | 1.000 o más unidades/mes durante 3 meses | Presentar solicitud de inversión separada, sin comprometer la reserva. |

# 6. Plan comercial de bajo costo

La promoción inicial será orgánica para no superar el presupuesto de creación:

Página de tienda optimizada con descripción, capturas y tráiler.

Comunidad en Discord y redes sociales gratuitas.

Publicaciones semanales de avances del juego.

Contacto con creadores de contenido mediante claves de prueba.

Participación en ferias, eventos universitarios y comunidades de videojuegos.

Recolección de wishlists, comentarios y métricas de conversión.

No se contratará publicidad pagada hasta que exista caja suficiente y aprobación del CEO y del responsable financiero.

# 7. Control financiero mensual

El responsable financiero debe registrar cada mes:

Unidades vendidas y devoluciones.

Ingreso bruto, comisión e ingreso neto.

Costos de personal y cargas sociales.

Saldo inicial, entradas, salidas y saldo final.

Diferencia entre presupuesto y gasto real.

Se realizará una reunión mensual de revisión. Una desviación superior al 10% exige una acción correctiva documentada.

# 8. Indicadores

| Indicador | Fórmula | Meta |
| --- | --- | --- |
| Ventas mensuales | Unidades vendidas | ≥503 |
| Ingreso neto | Ventas × 56 Bs | ≥28.161,10 Bs |
| Variación presupuestaria | (Real − planificado) / planificado | ≤10% |
| Conversión de tienda | Compras / visitas | Mejorar mensualmente |
| Reserva de caja | Saldo disponible / costo mensual | 1 mes mínimo inicial |
| Incidencias críticas | Incidencias abiertas sin resolver | 0 al cierre |

# 9. Responsables

**CEO:** aprueba gastos, metas y cambios de estrategia.

**Financiera:** actualiza ventas, caja, costos y punto de equilibrio.

**Marketing:** ejecuta promoción orgánica y reporta conversiones.

**Producción y Diseño:** priorizan mejoras que impacten retención y satisfacción.

# 10. Revisión

El plan se revisará mensualmente y se actualizará cuando cambie el precio, la comisión de plataforma, el número de trabajadores o el costo operativo. Toda modificación debe quedar registrada y aprobada por el CEO.