MAGIC LEAF STUDIOS

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Responsable: Director de Producción

¿Por qué esta área?

Se seleccionó el área de Producción por ser el motor de generación de valor de Magic Leaf Studios: es la responsable directa de crear el producto (los videojuegos) que sostiene comercialmente a las demás áreas. Un retraso o una falla de calidad en Producción impacta de forma inmediata a Marketing, Financiera y a la viabilidad del negocio en su conjunto.

Actividades:

- Elaboración del Documento de Diseño de Juego (GDD) y especificaciones técnicas.

- Desarrollar un plan de gestión de riesgos de producción.

- Construcción de un manual de estándares de código y control de calidad (QA).

- Elaboración de un plan de certificación y pruebas multiplataforma.

- Elaboración de cronogramas de sprints e hitos de desarrollo.

- Elaborar procedimientos de control de versiones y despliegue (CI/CD).

- Especificar los requerimientos técnicos y de arquitectura del proyecto.

- Actualizar el documento conforme evoluciona el desarrollo (control de versiones).

# Especificación: Actividad 1

Documento de Diseño de Juego (GDD) y especificaciones técnicas

Definición: El Documento de Diseño de Juego (GDD) es el documento técnico y creativo que consolida la visión, las mecánicas, los sistemas y las especificaciones funcionales de un videojuego, sirviendo como referencia única para todos los equipos involucrados en su desarrollo.

Objetivo: Definir y documentar de manera clara y detallada las mecánicas de juego, la narrativa, los sistemas técnicos y los requerimientos de cada proyecto de Magic Leaf Studios, para alinear a los equipos de Producción, Diseño y Marketing en una visión común del producto.

Análisis SMART:

- Específico.- Describe con detalle las mecánicas, sistemas y especificaciones técnicas de cada proyecto en particular.

- Medible.- Se mide mediante un pre estudio de mercado y la aceptacion del público en porcentaje.

- Alcanzable.- Se cuenta con los equipos de Diseño y Producción capacitados para su elaboración.

- Real.- Es real porque todo estudio de videojuegos requiere un documento base para coordinar el desarrollo.

- Tiempo.- Desde el inicio del proyecto (fase de Preproducción) hasta 8 semanas después, con actualizaciones continuas durante el desarrollo.

Definición: PART

Procesos:

- Recopilar la visión creativa y las mecánicas propuestas por el equipo de Diseño.

- Documentar los sistemas de juego, niveles, personajes y narrativa.

- Validar el documento con las áreas de Diseño, Producción y Marketing.

- Publicar y distribuir la versión aprobada del GDD al equipo completo.

Actores:

- Director de Producción

- Director de Diseño de Juego

- Game Designer

- Programador(a) de Videojuegos

- Gerente de Marketing

Recursos:

- Computadoras y software de documentación (Confluence, Google Docs).

- Plantilla de GDD.

- Material de referencia de mercado y competencia.

- Herramientas de prototipado (Figma, Miro).

Tecnología:

- Software de gestión documental colaborativa.

- Herramientas de control de versiones (Git).

- Motores de videojuegos para prototipos (Unity/Unreal Engine).

- Herramientas de gestión de proyectos (Smartsheet, Jira).

# Especificación: Actividad 2

Plan de gestión de riesgos de producción

Definición: El plan de gestión de riesgos de producción es el conjunto de procedimientos que permite identificar, evaluar y mitigar los riesgos técnicos, de cronograma y de recursos que puedan afectar el desarrollo de un videojuego.

Objetivo: Anticipar y establecer respuestas ante los riesgos que puedan retrasar, encarecer o afectar la calidad del desarrollo de los videojuegos de Magic Leaf Studios.

Análisis SMART:

- Específico.- Identifica riesgos concretos por categoría (técnicos, de cronograma, de recursos y de mercado).

- Medible.- Se mide mediante el número de riesgos críticos sin plan de mitigación asignado: 0 riesgos críticos abiertos se considera aceptable, entre 1 y 3 requiere atención, y más de 3 se considera un nivel de exposición inaceptable. Además, se calcula el porcentaje de riesgos identificados que cuentan con responsable y plan de mitigación (meta: 100%).

- Alcanzable.- Se dispone del historial de proyectos previos y de la experiencia del equipo técnico.

- Real.- Todo proyecto de desarrollo de software enfrenta riesgos que deben gestionarse formalmente.

- Tiempo.- Elaboración inicial en 4 semanas desde el inicio de la fase de Preproducción, con revisiones mensuales hasta el cierre del proyecto.

Definición: PART

Procesos:

- Analizar riesgos técnicos, de cronograma, de recursos y de mercado.

- Elaborar la matriz de riesgos (probabilidad e impacto).

- Analizar planes de mitigación y contingencia por riesgo crítico.

- Revisar y actualizar la matriz de riesgos periódicamente.

Actores:

- Director de Producción

- Ingeniero(a) DevOps

- Analista de QA

- Gerente Financiero (CFO)

- Gerente de Sistemas

Recursos:

- Historial de proyectos anteriores.

- Plantilla de matriz de riesgos.

- Reportes de presupuesto y cronograma.

Tecnología:

- Software de gestión de riesgos y proyectos (Smartsheet, Jira).

- Herramientas de monitoreo de builds y errores (paneles CI/CD).

- Hojas de cálculo para análisis cuantitativo de riesgos.

# Especificación: Actividad 3

Manual de estándares de código y control de calidad (QA)

Definición: El manual de estándares de código y QA establece las normas técnicas, buenas prácticas de programación y procedimientos de prueba que debe seguir el equipo de Producción para garantizar la calidad del software.

Objetivo: Estandarizar las prácticas de codificación y los procesos de aseguramiento de calidad de Magic Leaf Studios, para reducir errores, mejorar la mantenibilidad del código y asegurar videojuegos estables.

Análisis SMART:

- Específico.- Define reglas concretas de nomenclatura, estructura de código y criterios de aceptación de pruebas.

- Medible.- Se mide con indicadores numéricos de calidad de código, evaluados por versión: (1) densidad de errores (bugs reportados por versión) — de 0 a 10 se considera aceptable (bueno), de 11 a 30 regular, y más de 50 crítico/inaceptable; (2) porcentaje de código revisado mediante code review antes de cada fusión a la rama principal, con meta del 100%; y (3) cobertura de pruebas unitarias, con meta mínima del 80% del código.

- Alcanzable.- Se cuenta con estándares de la industria y con la experiencia del equipo técnico.

- Real.- Todo estudio de desarrollo de software requiere estándares de calidad documentados.

- Tiempo.- Desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 26 de noviembre de 2026 (8 semanas), con revisiones semestrales posteriores.

Definición: PART

Procesos:

- Elaborar convenciones de nomenclatura y estructura del código.

- Establecer criterios y niveles de prueba (unitarias, integración, regresión).

- Documentar el flujo de revisión de código (code review) y aprobación, incluyendo el porcentaje mínimo de cobertura exigido.

- Analizar los criterios de aceptación de calidad (umbral de bugs por versión) previos a cada lanzamiento.

- Capacitar al equipo en el uso del manual.

Actores:

- Director de Producción

- Programador(a) de Videojuegos

- Analista de QA

- Ingeniero(a) DevOps

Recursos:

- Estándares de la industria (guías de estilo de código).

- Herramientas de análisis estático de código.

- Casos de prueba históricos.

Tecnología:

- Sistemas de control de versiones (Git/GitHub).

- Herramientas de integración continua (CI/CD).

- Software de gestión de errores (Jira, Bugzilla).

# Especificación: Actividad 4

Plan de certificación y pruebas multiplataforma

Definición: El plan de certificación y pruebas multiplataforma es el conjunto de procedimientos y casos de prueba que permiten verificar que cada videojuego cumple con los requisitos técnicos y de calidad exigidos por las plataformas de distribución (Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, dispositivos móviles) antes de su lanzamiento.

Objetivo: Garantizar que los videojuegos de Magic Leaf Studios cumplan con los estándares técnicos de cada plataforma de distribución, evitando rechazos de certificación y retrasos en el lanzamiento.

Análisis SMART:

- Específico.- Define los requisitos técnicos y los casos de prueba específicos exigidos por cada plataforma de distribución objetivo.

- Medible.- Se mide mediante el número de observaciones críticas de certificación abiertas por plataforma antes del envío: 0 observaciones críticas se considera aceptable, entre 1 y 2 requiere corrección antes de reenviar, y más de 2 se considera un envío no apto. También se mide el porcentaje de casos de prueba de certificación ejecutados y aprobados, con meta del 100% antes del envío final.

- Alcanzable.- Se cuenta con las guías técnicas oficiales de cada plataforma y con el equipo de QA capacitado.

- Real.- Todo videojuego que se publique en consolas o tiendas digitales debe pasar por un proceso formal de certificación.

- Tiempo.- Desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 15 de enero de 2027 (6 semanas), previo al envío a certificación de cada plataforma.

Definición: PART

Procesos:

- Revisar los requisitos técnicos de certificación de cada plataforma objetivo.

- Diseñar los casos de prueba específicos de certificación (rendimiento, guardado, conectividad, accesibilidad).

- Ejecutar las pruebas de certificación en los entornos de cada plataforma.

- Documentar y corregir las observaciones detectadas.

- Preparar y enviar el paquete de certificación a cada plataforma.

Actores:

- Director de Producción

- Analista de QA

- Ingeniero(a) DevOps

- Programador(a) de Videojuegos

Recursos:

- Kits de desarrollo (devkits) de cada plataforma.

- Guías técnicas de certificación oficiales.

- Entornos de prueba por plataforma.

Tecnología:

- Herramientas de prueba automatizada multiplataforma.

- Entornos de staging por plataforma.

- Software de seguimiento de observaciones (bug tracking).

# Especificación: Actividad 5

Cronogramas de sprints e hitos de desarrollo

Definición: El cronograma de sprints e hitos es la planificación temporal del desarrollo del videojuego, organizada en ciclos de trabajo (sprints) e hitos (milestones) que marcan los principales entregables del proyecto.

Objetivo: Planificar y dar seguimiento al avance del desarrollo de cada videojuego mediante ciclos de trabajo definidos, asegurando el cumplimiento de los hitos y las fechas de lanzamiento.

Análisis SMART:

- Específico.- Detalla las fechas y entregables de cada sprint e hito del proyecto.

- Medible.- Se mide mediante el porcentaje de tareas completadas por sprint frente a lo planificado (meta: 90% o más de cumplimiento; por debajo del 70% se considera un sprint en riesgo) y el número de hitos principales entregados en la fecha prevista (meta: 100% de los hitos, es decir 0 hitos retrasados).

- Alcanzable.- Se cuenta con metodologías ágiles (Scrum) implementadas en el equipo.

- Real.- Todo proyecto de desarrollo de software requiere de una planificación temporal formal.

- Tiempo.- Desde el inicio de la Producción hasta el lanzamiento del videojuego, con sprints de 2 semanas.

Definición: PART

Procesos:

- Analizar los hitos principales del proyecto (alfa, beta, gold master, lanzamiento).

- Planificar los sprints de desarrollo y sus objetivos.

- Dar seguimiento diario al avance del equipo (daily standups).

- Revisar y ajustar el cronograma al cierre de cada sprint (retrospectiva).

- Reportar el avance del cronograma a la Dirección General.

Actores:

- Director de Producción

- Programador(a) de Videojuegos

- Analista de QA

- Ingeniero(a) DevOps

- Game Designer

Recursos:

- Backlog de tareas del proyecto.

- Plantilla de planificación ágil.

- Reportes de avance de sprints anteriores.

Tecnología:

- Software de gestión ágil de proyectos (Smartsheet, Jira, Trello).

- Tableros Kanban/Scrum.

- Herramientas de seguimiento de tiempo.

# Especificación: Actividad 6

Procedimientos de control de versiones y despliegue (CI/CD)

Definición: Los procedimientos de control de versiones y despliegue son el conjunto de prácticas y herramientas que permiten gestionar los cambios del código fuente y automatizar la compilación y distribución de nuevas versiones del videojuego.

Objetivo: Garantizar la integridad, trazabilidad y estabilidad del código fuente de los videojuegos de Magic Leaf Studios mediante procesos de control de versiones e integración/despliegue continuo.

Análisis SMART:

- Específico.- Define las ramas (branches), las convenciones de commits y el flujo de integración y despliegue.

- Medible.- Se mide mediante la tasa de builds exitosos (meta: 95% o más de builds sin errores; por debajo del 80% se considera un pipeline inestable) y el tiempo promedio de despliegue (meta: menos de 30 minutos por despliegue).

- Alcanzable.- Se cuenta con herramientas de control de versiones y CI/CD disponibles en el mercado.

- Real.- Todo estudio de desarrollo de software requiere control de versiones formal.

- Tiempo.- Desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 12 de noviembre de 2026 (6 semanas) para la configuración inicial, con vigencia continua posterior.

Definición: PART

Procesos:

- Definir la estrategia de ramas (branching) y las convenciones de commits.

- Configurar los pipelines de integración y despliegue continuo (CI/CD).

- Automatizar las pruebas previas a cada despliegue.

- Documentar el procedimiento de reversión (rollback) ante fallos de despliegue.

- Capacitar al equipo en el uso del flujo de control de versiones.

Actores:

- Ingeniero(a) DevOps

- Director de Producción

- Programador(a) de Videojuegos

- Analista de QA

Recursos:

- Repositorio de código fuente.

- Documentación del flujo de trabajo (workflow) de Git.

- Entornos de prueba y staging.

Tecnología:

- Sistemas de control de versiones (Git/GitHub/GitLab).

- Herramientas de integración continua (Jenkins, GitHub Actions).

- Contenedores y entornos de despliegue (Docker).

# Especificación: Actividad 7

Especificación de requerimientos técnicos y de arquitectura del proyecto

Definición: Definición: La especificación de requerimientos técnicos y de arquitectura es la definición formal de la estructura del software, el stack tecnológico, los subsistemas, las integraciones de red/servidores y los límites de rendimiento que sostendrán el desarrollo del videojuego.

Objetivo:  Definir y documentar la arquitectura de software y la infraestructura técnica necesaria para garantizar que el videojuego de Magic Leaf Studios sea escalable, estable, modular y compatible con las plataformas destino.

Análisis SMART:

- Específico.-  Define el diseño modular del código, la integración de motores (Unity/Unreal), APIs, servicios backend y presupuestos de memoria/rendimiento por plataforma.

- Medible.-  Se mide mediante el porcentaje de subsistemas clave documentados (meta: 100%) y el cumplimiento de las pruebas de estrés/rendimiento (por ejemplo, mantenimiento constante de 60 FPS y cero fugas de memoria críticas en los módulos base).

- Alcanzable.-  Se cuenta con programadores seniors y arquitectos de software con experiencia en el motor seleccionado.

- Real.-  Una arquitectura de software mal planteada genera refactorizaciones costosas que ponen en riesgo todo el desarrollo.

- Tiempo.-  Desde el 01/10/2026 hasta el 12/11/2026 (6 semanas) para la definición base, con revisiones al inicio de cada hito principal.

Definición: PART

Procesos:

- Analizar el GDD para identificar las necesidades de código, red y rendimiento.

- Diseñar los diagramas de arquitectura de software y la comunicación entre subsistemas.

- Seleccionar las librerías, SDKs y herramientas de terceros a integrar.

- Elabiorar los presupuestos de rendimiento (límites de memoria, uso de CPU/GPU y tamaño de almacenamiento).

- Validar y aprobar la arquitectura técnica con el equipo principal de programación.

Actores:

- Director de Producción

- Programador(a) Lead / Arquitecto de Software

- Programador(a) de Videojuegos

- Ingeniero(a) DevOps

Recursos:

- Documento de Diseño de Juego (GDD).

- Especificaciones de hardware de las plataformas destino.

- Diagramas de arquitectura y flujo de datos.

Tecnología:

- Motores de videojuegos (Unity / Unreal Engine).

- IDEs de desarrollo (Visual Studio, JetBrains Rider).

- Herramientas de diagramación (Miro, Draw.io, Enterprise Architect).

# Especificación: Actividad 8

Actualización continua y control de versiones de la documentación

Definición: Es el procedimiento de gestión de cambios y mantenimiento documental continuo que garantiza que todos los archivos técnicos, creativos y de planificación reflejen las iteraciones reales del videojuego a lo largo de su desarrollo.

Objetivo:  Mantener una "única fuente de verdad" actualizada, evitando desalineaciones entre la visión de diseño, el código implementado y las metas de producción en Magic Leaf Studios.

Análisis SMART:

- Específico.- Establece el flujo de aprobación, registro de cambios (changelog) y actualización periódica del GDD, arquitectura técnica y cronogramas.

- Medible.-  Se mide mediante el porcentaje de cambios significativos aprobados en el juego que cuentan con su correspondiente actualización documental (meta: 100%) y 0 discrepancias críticas en las auditorías de sincronización entre documentación y build.

- Alcanzable.-  El uso de herramientas colaborativas en la nube facilita el control de versiones sin interferir en la velocidad de producción.

- Real.-  Los videojuegos cambian constantemente durante la producción; si la documentación no evoluciona, los equipos trabajan sobre especificaciones obsoletas.

- Tiempo.- Desde el 01/10/2026 hasta el final del proyecto (31/03/2027), con revisiones al cierre de cada sprint.

Definición: PART

Procesos:

- Recibir solicitudes de cambio en el diseño o especificaciones técnicas.

- Analizar el impacto del cambio con los responsables de área y aprobar/rechazar la modificación.

- Actualizar la sección correspondiente en el GDD o documento técnico con su respectiva etiqueta de versión.

- Publicar el registro de cambios (changelog) y notificar al equipo involucrado.

- Realizar auditorías de documentación al final de cada hito de desarrollo.

- Recibir solicitudes de cambio en el diseño o especificaciones técnicas.

- Evaluar el impacto del cambio con los responsables de área y aprobar/rechazar la modificación.

- Actualizar la sección correspondiente en el GDD o documento técnico con su respectiva etiqueta de versión.

- Publicar el registro de cambios (changelog) y notificar al equipo involucrado.

- Realizar auditorías de documentación al final de cada hito de desarrollo.

Actores:

- Director de Producción

- Game Designer

- Programador(a) Lead

- Analista de QA

Recursos:

- Historial de solicitudes de cambio (Change Log).

- Plantillas de versionado documental.

- Builds vigentes del proyecto.

Tecnología:

- Plataformas de documentación colaborativa (Confluence, Notion).

- Sistema de control de versiones documental (Git/GitHub).

- Herramientas de comunicación interna (Slack, Teams)

# Cronograma y Asignación de Recursos

A continuación se asignan tiempos y recursos a cada actividad, en un formato listo para importar a Smartsheet (columnas: Actividad, Responsable, Inicio, Fin, Duración, Recursos clave).

| Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Duración | Recursos clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Documento de Diseño de Juego (GDD) | Director de Producción | 01/09/2026 | 27/10/2026 | 8 semanas | Plantilla GDD, herramientas de prototipado |
| 2. Plan de gestión de riesgos | Director de Producción | 01/09/2026 | 29/09/2026 | 4 semanas (elaboración inicial) | Matriz de riesgos, historial de proyectos |
| 3. Manual de estándares de código y QA | Analista de QA | 01/10/2026 | 26/11/2026 | 8 semanas | Estándares de código, herramientas CI/CD |
| 4. Plan de certificación multiplataforma | Director de Producción | 01/12/2026 | 15/01/2027 | 6 semanas | Devkits, guías de certificación |
| 5. Cronograma de sprints e hitos | Director de Producción | 01/10/2026 | 31/03/2027 | Todo el proyecto (sprints de 2 sem.) | Backlog, tablero ágil |
| 6. Procedimientos CI/CD | Ingeniero(a) DevOps | 01/10/2026 | 12/11/2026 | 6 semanas | Repositorio, pipelines CI/CD |