MAGIC LEAF STUDIOS

ÁREA DE TECNOLOGÍA, SOPORTE Y CIBERSEGURIDAD

Infraestructura, soporte técnico, versiones y seguridad.

Responsable: Director de Sistemas

¿Por qué esta área?

El área de Sistemas habilita y protege la operación tecnológica de Magic Leaf Studios: administra la infraestructura y los equipos, controla versiones con GitLab, respalda datos, despliega el juego, atiende soporte y protege la información del estudio.

Actividades:

Gestión de infraestructura y equipos (laptops, redes).

Administración del repositorio y control de versiones (GitLab).

Respaldo y recuperación de datos (backup).

Seguridad informática y ciberseguridad.

Despliegue, integración continua y monitoreo.

Soporte técnico y mesa de ayuda.

Gestión de licencias y suscripciones.

Especificación: Actividad 1

Gestión de infraestructura y equipos (laptops, redes)

Definición: La gestión de infraestructura administra equipos (4 laptops de 5 000 Bs), servicios de internet y el entorno de trabajo del estudio.

Objetivo: Garantizar que todos los equipos y servicios funcionen de forma continua y estable.

Análisis SMART:

Específico.- Mantiene inventario de equipos, servicios y capacidades.

Medible.- Disponibilidad ≥99% de servicios y equipos operativos.

Alcanzable.- Se usa el inventario y monitoreo del Análisis de Costos.

Real.- Sin infraestructura confiable no hay desarrollo posible.

Tiempo.- Revisión y mantenimiento mensual.

Procesos:

Inventariar equipos (laptops, periféricos).

Controlar servicios (internet, hosting, GitLab).

Ejecutar mantenimiento preventivo.

Atender fallas de hardware o red.

Registrar cambios en el inventario.

Actores:

Director de Sistemas

Todo el equipo

Recursos:

Inventario de equipos

Contratos de servicios

Kit de repuestos

Tecnología:

Sheets de inventario

Herramientas de monitoreo

VPN para teletrabajo

Especificación: Actividad 2

Administración del repositorio y control de versiones (GitLab)

Definición: La administración del repositorio gestiona GitLab con ramas, revisión de código (MR) y acceso por usuario para el equipo del estudio.

Objetivo: Mantener el código y los assets de BREAKTHROUGH versionados, organizados y con trazabilidad.

Análisis SMART:

Específico.- Organiza repositorios, ramas y permisos de acceso por rol.

Medible.- 100% de cambios pasan por revisión y CI antes de integrarse.

Alcanzable.- GitLab Premium (5 usuarios, 1 009 Bs/mes) ya está en costos.

Real.- El control de versiones es imprescindible para trabajar en equipo.

Tiempo.- Política de ramas establecida; revisión en cada sprint.

Procesos:

Crear y organizar repositorios por proyecto y asset.

Definir ramas (main, develop, feature).

Configurar merge requests y revisiones.

Automatizar verificación (CI).

Gestionar permisos por perfil.

Actores:

Director de Sistemas

Programadores

Director de Producción

Recursos:

GitLab Premium

Repositorios del proyecto

Política de ramas

Tecnología:

GitLab

Git CLI / IDE

GitLab CI

Especificación: Actividad 3

Respaldo y recuperación de datos (backup)

Definición: El respaldo de datos protege el código, los assets y la documentación mediante copias de seguridad espejadas y recuperables.

Objetivo: Garantizar que no se pierda trabajo ante fallas, robos o ciberataques.

Análisis SMART:

Específico.- Respaldo diario de código/assets y semanal de documentación.

Medible.- Restauración probada al 100%; RTO ≤1 día para código.

Alcanzable.- Respaldos automáticos en la nube y regla 3-2-1.

Real.- Perder assets o código puede detener el proyecto semanas.

Tiempo.- Respaldo diario automático y prueba de restauración mensual.

Procesos:

Definir qué respaldar (código, assets, docs).

Configurar respaldo automático.

Verificar integridad de los respaldos.

Probar restauración mensualmente.

Documentar el procedimiento de recuperación.

Actores:

Director de Sistemas

Director de Producción

Gerente Financiero (docs)

Recursos:

Nube de respaldo

Política de respaldo

Runbook de recuperación

Tecnología:

GitLab (codigo)

Drive/Dropbox (assets)

Scripts de backup

Especificación: Actividad 4

Seguridad informática y ciberseguridad

Definición: La seguridad informática protege cuentas, equipos y datos del estudio frente a accesos no autorizados y ciberataques.

Objetivo: Reducir el riesgo de filtración, ransomware o pérdida de propiedad intelectual.

Análisis SMART:

Específico.- Implementa autenticación reforzada, antivirus y control de accesos.

Medible.- 0 incidentes de seguridad críticos; 2FA activa en el 100% de cuentas.

Alcanzable.- Se priorizan medidas de alto impacto y bajo costo.

Real.- Los estudios indie son objetivo frecuente de ataques.

Tiempo.- Revisión de seguridad trimestral y respuesta inmediata a alertas.

Procesos:

Activar 2FA en todas las cuentas.

Configurar antivirus y cifrado de disco.

Restringir accesos por rol y principio de mínimo privilegio.

Capacitar al equipo en phishing e higiene.

Monitorear alertas y responder incidentes.

Actores:

Director de Sistemas

Todo el equipo

Recursos:

Herramientas de seguridad

Política de seguridad

Runbook de incidentes

Tecnología:

2FA/Autenticadores

Antivirus/EDR

Cifrado de disco

VPN

Especificación: Actividad 5

Despliegue, integración continua y monitoreo

Definición: El despliegue e integración continua (CI/CD) automatiza la construcción, pruebas y publicación del juego y sus builds.

Objetivo: Detectar errores temprano y entregar builds estables de BREAKTHROUGH a Producción.

Análisis SMART:

Específico.- Instala CI/CD para builds y pruebas automatizadas.

Medible.- Builds automáticos con índice de fallo por prueba reportado.

Alcanzable.- Se usa GitLab CI integrado a la suscripción existente.

Real.- La automatización reduce errores de integración y acelera el ciclo.

Tiempo.- Pipeline configurado y en uso en cada sprint.

Procesos:

Definir etapas del pipeline (build, test, package).

Configurar GitLab CI.

Ejecutar pruebas automáticas.

Generar y versionar builds.

Reportar resultados a Producción.

Actores:

Director de Sistemas

Programadores

Director de Producción

Recursos:

GitLab CI

Servidor de build

Framework de pruebas

Tecnología:

GitLab CI/CD

Unity Cloud Build o similar

Testing framework

Especificación: Actividad 6

Soporte técnico y mesa de ayuda

Definición: El soporte técnico atiende las incidencias del equipo con sus equipos, cuentas y herramientas de trabajo.

Objetivo: Resolver rápidamente problemas técnicos para no frenar el desarrollo.

Análisis SMART:

Específico.- Mesa de ayuda para equipos, cuentas y herramientas.

Medible.- SLA: respuesta en el día; resolución de incidencias críticas ≤24 h.

Alcanzable.- Proceso de tickets con prioridades.

Real.- Incidencias atascan a personas clave del desarrollo.

Tiempo.- Atención continua con revisión semanal de tickets.

Procesos:

Registrar la incidencia (ticket).

Clasificar por prioridad y asignar.

Diagnosticar y resolver.

Verificar la solución con el usuario.

Cerrar y documentar el caso.

Actores:

Director de Sistemas

Todo el equipo

Recursos:

Board de tickets

Guía de solución de problemas

Inventario de equipos

Tecnología:

Herramienta de tickets

Escritorio remoto

Base de conocimiento

Especificación: Actividad 7

Gestión de licencias y suscripciones

Definición: La gestión de licencias administra suscripciones y licencias de software (GitLab, Unity, herramientas) para optimizar el gasto.

Objetivo: Mantener el software legal y vigente sin exceder el presupuesto de operación.

Análisis SMART:

Específico.- Lleva registro de licencias, vencimientos y costos por herramienta.

Medible.- 0 licencias vencidas no planificadas; costos dentro del Análisis de Costos.

Alcanzable.- Control centralizado de suscripciones (GitLab y otras).

Real.- El software legal evita riesgos y optimiza el presupuesto.

Tiempo.- Revisión mensual de vencimientos y costos.

Procesos:

Inventariar licencias y suscripciones.

Controlar vencimientos y renovaciones.

Evaluar necesidad y uso de cada herramienta.

Optimizar planes y cancelar innecesarias.

Reportar costos al CFO.

Actores:

Director de Sistemas

Gerente Financiero

Recursos:

Registro de licencias

Análisis de Costos

Facturas de suscripción

Tecnología:

Sheets de licencias

Panel de proveedores

Correo

Cronograma y Asignación de Recursos

Asignación de tiempos y recursos por actividad (formato listo para importar a Smartsheet).

| Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Duración | Recursos clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Infraestructura y equipos | Sistemas | Mensual | — | Mensual | Inventario, monitoreo |
| 2. Repositorio GitLab | Sistemas | Continuo | — | Sprint | GitLab Premium |
| 3. Backup y recuperación | Sistemas | Diario | — | Mensual | Respaldo en la nube |
| 4. Seguridad informática | Sistemas | Trimestral | — | Trimestral | 2FA, antivirus |
| 5. CI/CD y monitoreo | Sistemas | Continuo | — | Sprint | GitLab CI |
| 6. Soporte técnico | Sistemas | Continuo | — | Semanal | Tickets, base de ayuda |
| 7. Licencias y suscripciones | Sistemas + CFO | Mensual | — | Mensual | Registro, facturas |